Муниципальный контракта №1

ст.Новомалороссийская                                                                            «___»  __________2019 г.

Администрация муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район,  в лице главы Кучериной Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Черноусова Виталия Алексеевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по итогам  проведения аукциона в электронной форме № 0318300163319000008(протокол подведения итогов аукциона в электронной форме  № 0318300163319000008-3 от «15» апреля 2019 года), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта «Подрядчик» обязуется выполнить работы по объекту «Ямочный ремонт покрытия дороги по ул.Гоголя в  ст-це Новомалороссийской Выселковского района»  (далее - работы) согласно техническому заданию (Приложение № 1), а «Заказчик» обязуется осуществлять надзор и контроль за производством работ, принять результат выполненных работ и оплатить «Подрядчику» стоимость работ в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый  год.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату за выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки 193232801370223280100100030014211000.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего контракта составляет 429 283(Четыреста двадцать девять тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек,  НДС не предусмотрен.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Аванс не предусмотрен. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях, по безналичному расчету, без предоплаты, платежными поручениями путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчик», указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненной работы (форма КС-2), справки о стоимости выполненной работы и затрат (форма КС-3) и предоставления «Подрядчиком» счета (счет-фактуры), оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.4. В случае изменения расчетного счета «Подрядчика» он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом «Заказчику» с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт «Подрядчика», несёт «Подрядчик».

2.5. В случае, если контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Цена контракта подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.6. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику Цены контракта, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании актов выполненных работ, содержащих сведения об исполнении обязательств Подрядчиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

2.7. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества выполненных работ, и иных условий контракта.

2.9.Заказчик вправе предложить Подрядчику увеличить предусмотренный настоящим Контрактом объем работ (согласно ведомости объемов работ и сметной документации) не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом объема работ (согласно ведомости объемов работ и сметной документации) не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ (согласно ведомости объемов работ и сметной документации) Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы объема работы.

2.10. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении согласно положениям п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объем работ, предусмотренный Контрактом.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами (Приложение № 2):

начало работ – с момента (даты) заключения  муниципального контракта;

окончание работ – не позднее 5 рабочих дней с момента (даты) заключения муниципального контракта.

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций имущественного характера в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему контракту.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по объекту материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной документацией.

4.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта товаров, материалов и оборудования до подписания акта приемки выполненных работ.

4.4. При исполнении Контракта по согласованию Подрядчика с Заказчиком допускается выполнение работ, качество которых являются улучшенным по сравнению с

качеством соответствующем техническим и функциональным характеристикам, указанных в Контракте.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает финансирование выполнения работ в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели.

5.1.2. Корректирует действия Подрядчика по организации работ.

5.1.3. Утверждает сметную документацию Подрядчику.

5.1.4. Производит приемку результата выполненных Подрядчиком работ.

5.1.5. Осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качества предоставленных Подрядчиком материалов.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Предоставить календарный график выполнения работ к дате заключения контракта.

5.2.2. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и календарным графиком выполнения работ, и сдает объект строительства Заказчику в установленный настоящим контрактом срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.

5.2.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектами, с дефектными актами, сметами и строительными нормами и правилами;

5.2.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

5.2.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.2.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности;

5.2.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

5.2.8. Обеспечить  вывоз в трехдневный срок после подписания акта приемки выполненных работ за пределы объекта строительного инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества, строительного мусора .

5.2.9.Соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ при осуществлении строительства и связанных с ним работ.

5.2.10. По окончании выполнения работ предоставить формы КС-2, КС-3.

5.3. Подрядчик  ни  полностью,  ни  частично  не  вправе  передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.

5.4. Перед началом производства работ Подрядчик выполняет установку дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004.

5.5. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

5.6. Компенсировать «Заказчику»  убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшие вследствие выполнения «Подрядчиком» работ в соответствии с «Контрактом».

5.7. Установлено, что на момент подписания Контракта Подрядчик ознакомлен с  проектно-сметной документацией в полном объеме.

## 6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка результата выполненных работ, в то числе по количеству и качеству производится в порядке, установленном настоящим Контрактом и в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, представителя Подрядчика.

6.3. Подрядчик передает Заказчику за 1 день до даты начала приемки выполненных работ 2 экземпляра исполнительной документации.

6.4. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.5. В течение 14 календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, Заказчик для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.6. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 5 календарных дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ.

В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней устранить выявленные недостатки несоответствующие условиям Контракта.

6.7. По итогам приемки выполненных работ (ее результатов) при наличии документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, Заказчик в течение 14 календарных дней с момента выполнения работ  подписывает акты выполненных работ.

6.8. Порядок оформления результатов приемки выполненных работ Заказчиком определяется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84) (с изменениями и дополнениями).

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и материалов составляет 3 года с момента (даты) подписания акта приемки законченных работ по объекту.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при установлении экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах Подрядчик возмещает Заказчику стоимость проведенной экспертизы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере 12 878(Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 49 копеек  - 3% от цены контракта (этапа), определенном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063»» (далее - постановление № 1042).

8.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном в соответствии с постановлением № 1042.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.7.       Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1042. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой пени ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.8.  Общая сумма начисленной пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 8.3. устанавливается в размере 10 % начальной (максимальной) цены контракта и составит 45 187,68 (сорок пять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 68 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042.

8.11. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

8.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.2. Настоящий контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

9.4. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  – 45 187,68 (сорок пять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 68 копеек.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

9.7. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнении Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в срок не превышающий 5 рабочих дней.

9.8. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта,  должны быть зачислены по следующим реквизитам:

ИНН 2328013702; КПП232801001 ФУ администрации муниципального образования Выселковский район (Администрация муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район л/с 992411050) Р /С 40302810000005000198 в Южное ГУ Банка России г. Краснодар; БИК 040349001 Назначение платежа: средства во временное распоряжение (обеспечение исполнения контракта по аукциону (номер)ТС:30 00 00 КБК 992 000 000 000 000 00510 9.9. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает исполнение Подрядчиком денежных обязательств, возникших вследствие нарушения настоящего контракта, в том числе обязательств по уплате начисленных ему неустоек (пени и/или штрафа) и/или убытков, причиненных вследствие такого нарушения.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

# 11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

11.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

11.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика, указанного в преамбуле Контракта.

11.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которая подтверждается объем выполненных работ Подрядчиком.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

# 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт заключается в виде электронного документа и действует с даты размещения в единой информационной системе подписанного Сторонами Контракта до 31 декабря 2019 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязательств Сторонами. При этом окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана письменно сообщить другой Стороне новые реквизиты в течение 10 дней с момента внесения вышеуказанных изменений.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту  третьим лицам.

14.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе его исполнения.

14.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 15 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.7. Контракт составлен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями Сторон.

14.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района 353115, РФ, Краснодарский край, Выселковский район, Ст.Новомалороссийская,ул.Почтовая,33 ИНН 2328013702; КПП 232801001; БИК 040349001; ОКТМО 03612425; Р/с 40204810500000000102 в Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар Фу администрации муниципального образования Выселковский район (Администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района л/сч 992111050) Глава Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района __________________Т.С. Кучерина | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 353100,Краснодарский край, Выселковский район, Выселки ст-ца,ул.Степная,д.9 ОГРН 1102328000170 ИНН 2328040008; КПП 232801001; БИК 040349536; р/с 40702810403360000103 к/с 30101810700000000536 Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» Директор ООО «СтройИнвест» _____________________В.А. Черноусов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 1 от «_____»__________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Ямочный ремонт покрытия дороги по ул.Гоголя в ст-це Новомалороссийской Выселковского района |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | не требуется |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | не требуется |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Согласно локальному сметному расчету |
| 5 | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | не установлено |
| 6 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик несет полную ответственность за адекватность, постоянство и безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП, СанПИн, требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизм. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, производственной санитарии (санитарно-гигиенического режима), законодательства об охране окружающей природной среды, требований по охране труда при выполнении строительно-монтажных работ возлагается на Подрядчика. 1. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве СП 12-133-2000. 2. Отраслевые типовые инструкции по охране труда СП 12-135-2003. 3. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. ОДМ 218.6.014-2014. 4. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 5. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная ГОСТ Р 12.4.026-2001. 6. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств ГОСТ 52289-2004. |
| 7 | Требования к качеству выполняемых работ | Согласно сметному расчету Подрядчик предоставляет необходимые паспорта, сертификаты на материалы. Работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. |
| 8 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006, Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 12.2006г.№1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальному ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 9 | Место, срок и условия выполнения работ | Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, ул. Гоголя |
|  |  | начало работ - с момента (даты) заключения муниципального контракта; окончание работ – не позднее 5 рабочих дней с момента (даты) заключения муниципального контракта |
|  |  | в соответствии с проектом муниципального контракта |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации объекта и материалов составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания акта приемки законченных работ по объекту. |
|  | Иная информация относящаяся к описанию объекта закупки | Подготовка исполнительной документации в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 12.2006г.№1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальному ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» в полном объеме. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района ___________________ Т.С. Кучерина | Директор ООО «СтройИнвест» _______________ /В.А. Черноусов/ |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ 1 от «_____»__________20__г.

Календарный график выполнения работ

| Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ямочный ремонт покрытия дороги по ул.Гоголя в ст-це Новомалороссийской Выселковского района | с момента (даты) заключения муниципального контракта; | не позднее 5 рабочих дней с момента (даты) заключения муниципального контракта. | 429 283,00 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района ___________________ Т.С. Кучерина | Директор ООО «СтройИнвест» _______________ / В.А. Черноусов/ |